重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治

竞

争

性

比

选

文

件

比选人:重庆铁路口岸物流开发有限责任公司

代理机构：重庆泓展建设工程咨询有限公司

第一章  比选须知

本比选项目重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治，项目业主为重庆铁路口岸物流开发有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 一、项目概况与比选范围

1、项目名称：重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治

2、地点：重庆铁路口岸创新中心。

3、服务周期：280日历天（在2019年10月31日前主体及外立面工程完工，2020年1月20日前整体完工）。

4、符合国家、行业、重庆市相关的技术标准、规范、规程以及设计要求，规定不一致的以较严格的规定为准。

5、比选范围：重庆铁路口岸创新中心（二期）项目的白蚁防治。

## 二、竞选人强制性要求

1、本次比选要求竞选人具有独立承担民事责任能力，且具有独立法人资格，企业经营范围含有白蚁防治内容。

2、重庆市外单位需在重庆市内具有固定检测场所，需提供真实有效的场地租赁合同或产权证明复印件。

3、项目负责人：提供行政管理部门或相关协会颁发的白蚁防治培训证书或白蚁防治岗位证书复印件。（附从业资格证书或岗位证书的复印件及2019年3月至2019年5月在渝社保连续缴费证明）

4、业绩要求：2016年至今，在重庆市区内具有类似房屋建筑项目白蚁防治的业绩不少于1个。（类似项目：房屋建筑总面积不低于20万方）。（提供合同复印件及相关证明资料）

5、本次比选不接受联合体比选。

6、比选保证金2千元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名，并与竞标文件一同递交。中选候选人的比选保证金在中选后交比选代理机构财务办公室保存，待签订合同后10日内持保证金收据，到代理机构财务办公室办理退款手续（无息退还）；其他未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还。

7、履约担保：

担保形式：转账或见索即付银行保函。

担保金额：中选价的10%；

提交时间：转账在承包人收到中选通知书后5日内到账；如有见索即付银行保函应在承包人收到中选通知书后10日内提交。

汇款转至如下账户：

单位名称：重庆铁路口岸物流开发有限责任公司

开户行：中国建设银行重庆物流园支行

账号：50001057100052500558

注：未按要求提交履约担保的中选侯选人将被取消中选资格。

8、评审委员会的确定：由比选人自行组织。

## 三、最高限价及计价方式

重庆铁路口岸创新中心二期占地面积约17.22公顷，总建筑面积约27.66万平方米，其中地上建筑面积约20.7万平方米，地下建筑面积约6.96万平方米。

重庆铁路口岸创新中心二期总建筑面积暂估为27.66万平方米，白蚁防治取费单价为1.05元/平米，限价为27.66万平方米×1.05元/平米=29.04万元。结算以建设工程规划许可证批准的面积为准。

白蚁防治费报价=暂估总建筑面积×取费单价

竞选人所报取费单价及竞选报价均不得超过上述限价，否则按废标处理。

## 四、竞选人报名及文件获取

- 1.报名起止时间：2019年6月13日至6月17日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞标文件将不予接收。

- 2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在重庆西部现代物流产业园网www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选信息及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com，邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。比选人或比选代理机构在报名截止后通过邮件回复信息，确认报名成功。在递交竞标文件时将竞标回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞标文件。

- 3.比选文件每套售价500元，售后不退。竞选人在递交竞标文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞标文件。

## 五、竞标文件要求

1.竞标文件的组成：

1.1《比选函》（原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章。

2.竞标文件数量：一份

3.竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4.竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖单位法人章，文件袋封套上标记以下内容：

比选人名称：

项目名称：                竞标文件

在    年  月  日  时  分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：             （加盖单位法人章）

竞选人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

## 六、日程安排

1.竞标文件递交的截止时间： 2019年6月18日9:00-09:30时前（凡不在此时间段递交的竞标文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆铁路口岸物流开发有限责任公司三楼会议室。

2.开标时间：2019年6月18日09:30时；

开标地点：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦，重庆铁路口岸物流开发有限责任公司三楼会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，否则将视为自动放弃竞标资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

4.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

4.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

4.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

4.9比选会结束。

## 七、评标标准

1.初步评审

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照，企业经营范围含有白蚁防治内容。 | 提交有效的带二维码的营业执照副本复印件。 |
| 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件及2019年3月至2019年5月在渝社保连续缴费证明。 |
| 4 | 项目负责人 | 提供行政管理部门或相关协会颁发的白蚁防治培训证书或白蚁防治岗位证书原件及复印件。 | 附从业资格证书或岗位证书的复印件及2019年3月至2019年5月在渝社保连续缴费证明 |
| 6 | 业绩要求 | 2016年至今，在重庆市区内具有类似房屋建筑项目白蚁防治的业绩不少于1个。（类似项目：房屋建筑总面积不低于20万方）。 | 提供合同复印件及相关证明资料。 |

2、详细评审

| 评分因素 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 竞选总报价 （100分） | 所有通过初步评审合格的竞标人（比选人设有最高限价的，则投标报价高于最高限价的除外）的最低竞选报价即为评标基准价，竞选报价与评标基准价相等的得规定分值的满分100分，在此基础上，竞选报价与评标基准价相比，每上浮1%扣1分，扣完为止。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |

比选委员会按比选文件的要求对竞选人进行初步评审，包括形式评审、资格评审、响应性评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。竞选报价相等的，由比选人在开标现场随机抽签确定。

3.提交最终比选结果：评审小组按照比选文件规定的程序和标准及得分向比选人推荐中选侯选人，并提交《比选结果报告书》，其内容如下：

3.1竞标文件初步审查结论；

3.2详细评审打分情况表；

3.3澄清、说明、补正事项纪要（如果有）；

3.4推荐的中选候选人名单；

3.5其他情况记录（如果有）。

4.有下列情形之一的，比选人将重新进行比选：

4.1 比选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

4.2 经评审小组评审后否决所有竞选人的。

5、废标情形：

5.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

5.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

5.3未按规定缴纳竞选保证金的；

5.4未满足或响应比选文件要求的；

5.5串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

5.6不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

5.7相关法律法规约定的其它情形。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在收到评审报告之日起3日内在园区网上公示中选候选人，公示期不得少于3日。

2.2在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 比选人和中选人应当自中选通知书收到之日起20天内，根据比选文件和中选人的竞标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 九、联系方式

比选人：重庆铁路口岸物流开发有限责任公司

地  址：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦

联系人 ：魏老师/黄老师

电   话：023-65322215

重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治竞标回执

致：重庆铁路口岸物流开发有限责任公司

我公司已于    年   月  日在贵公司网站已阅读贵公司发出的关于 （项目名称）  的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞标，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞标人：                         （盖单位公章）

2019年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位公章的竞标回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com

第二章 合同条款

合同编号：

白

蚁

预

防

合

同

工程名称：重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治

发 包 人： 重庆铁路口岸物流开发有限责任公司

承 包 人：

合同条款

- 一   总则

- 合同双方

发包单位（下称甲方）     重庆铁路口岸物流开发有限公司

承包单位（下称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《城市房屋白蚁防治管理办法》（建设部第130号令）和《重庆市城市房屋白蚁防治管理办法》文件规定，关于对新建、改建、扩建房屋实施白蚁防治，双方就重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治项目的白蚁预防服务，经协商一致，同意签订本合同。

- 工程概况

1、工程名称：重庆铁路口岸创新中心（二期）项目白蚁防治

建筑总面积约： 27.66万 m2

2、工程地点：

3、防治范围：              。

4、工期：

本工程自    年  月    日开工，于    年   月     日竣工。乙方需要根据现场实际施工进度进行防治，不得影响本项目正常施工进度。

5、工程保质期：从工程竣工之日起15年。

6、工程承包方式：本工程采用包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收合格通过、包总造价的总承包方式。

- 施工质量

参照双方确认的施工方案，达到《白蚁防治施工技术规程》要求。

- 二   双方权利义务

- 甲方权利义务

1、甲方在建筑工程报建施工图批准后，向乙方提供一套施工图及建筑总平面图。

2、甲方指派     为技术负责人，负责合同履行。对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收、办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、甲方负责按土建施工进度和乙方提供的白蚁预防方案，提前二天通知乙方进场施工，避免施工过程不能衔接而影响工程质量或进度。

- 乙方权利义务

1、乙方指定      为乙方施工代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、保工期、保安全、保文明施工、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、乙方应严格执行施工规范、安全操作规程。做好各项质量检查记录。

3、乙方应协调有关部门做好现场保卫和施工协调工作，并承担相应费用及责任。

4、乙方应配合整体项目实施，及时组织白蚁防治施工，避免因白蚁防治施工拖延而引起的其他工程施工的推迟，并承担相应责任，赔偿相应损失。

5、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

- 三  工程质量及验收办法

- 本工程项目白蚁防治以白蚁防治方案和验收规程作为质量验

收评定标准。

第八条  根据甲乙双方签字认可的施工技术资料（包括施工技术方案、施工记录），对照《白蚁防治施工技术规程》进行验收，并签署验收报告。

- 四  工程价款及付款方式

第十条  工程费计算

1、重庆铁路口岸创新中心二期总建筑面积暂估为27.66万平方米，白蚁防治单价为         元/平米，总价为         万元。本项目实行单价包干，乙方在工程项目中有少算、多算、漏算、错算的子目，一概不予调整，乙方应无条件完成本项目合同约定的承包范围和内容的全部工作。

结算白蚁防治费用=建设工程规划许可证批准的面积*中标单价-未实施部分费用（如有）

第十一条  工程款支付：

本工程白蚁预防竣工验收（通过重庆白蚁防治专业委员会同意验收报告或备案用章）并提交竣工资料后，发包人应从约定结算总价，在七个工作日内对承包人一次性付清。发包人应从约定结算总价，在七个工作日内对承包人一次性付清。

- 五  其他约定

第十二条  本工程项目自工程竣工之日起，乙方确保本工程（属合同预防范围）在保质期内不受蚁害；如出现蚁害，乙方应在接到甲方通知后3日内无偿派人灭治，否则甲方有权另派人灭治，乙方应承担全部费用。

第十三条  本工程因土建施工延期，甲方需通知乙方，竣工时间相应顺延。

- 六  违约责任

第十四条  本合同在执行过程中任何一方违约，均向守约方支付合同总价1%的违约金，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十五条  在白蚁预防期内，若在工程范围内发生蚁害，由乙方无尝提供防治服务。

- 七  附则

第十六条  本合同执行期间，如遇不可抗拒因素，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理。

第十七条  本合同双方代表签字盖章后生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修（质）条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修（质）期满后，有关保修（质）条款终止。

第十八条  本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正副本一份。

第十九条  因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成可向重庆仲裁委员会提出仲裁申请解决。

（以下无正文）

发包人：（法人公章）	承包人：（法人公章）

地    址： 	地    址：

法定代表人： 	法定代表人：

委托代理人： 	委托代理人：

电    话： 	电    话：

签订日期：    年    月    日

第三章 竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

附件1

比选函

比选人：____________

1、根据已收到____________项目的竞争性比选文件，我方经考察现场和研究，决定参加该项目竞标。我方接受竞争性比选文件所要求的全部内容，并承诺白蚁防治取费单价为        元/平米，并按暂估的建筑面积（27.66万平方米）计算的检测报价为        元。项目负责人为__________（身份证号码__________）。

2、一旦我方中标，我方保证按比选人要求在要求的时间内完成委托的工作任务。

3、我方所递交的竞标文件在60日历天内保持有效，在此期间内我方如能中选，我方将受此约束。

4、我方保证所提交的相关资料真实有效，否则将承担一切后果。

竞标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：________年______月_______日

附件2

法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （申请单位名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （比选人名称） 的              （项目名称）的比选活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                  性别：            年龄：

单位：                    部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

申请单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件 （双面）

授权代理人身份证复印件 （双面）

注：1、法定代表人身份证明及授权委托书原件除开标时需手持一份查验身份，否则，当场退还竞标文件。

2、委托代理人不履行职责的，一经查实将会取消其在沙区项目授权代理资格。在竞标有效期内不得随意更换委托代理人，否则视为自动放弃竞标或中标资格。

附件3

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

附件4

比选文件要求的相关资料(盖鲜章)